COLEÇÃO FLUXO AGÊNTICO COM IA

Apostila 09

🚀

DEPLOY

Publicando em produção com segurança e confiança

O deploy é o momento em que o sistema vai ao ar. Para agentes, requer cuidados extras: rollout gradual, kill switches e verificação dos guardrails em produção.

# Deploy de Sistemas Agênticos: considerações especiais

Deployar um agente é diferente de deployar um site ou API. O agente vai começar a tomar ações reais assim que estiver no ar. Isso exige uma estratégia de deploy mais conservadora e com mais pontos de verificação.

## Estratégias de Deploy por Risco

| Estratégia | Descrição | Quando Usar |
| --- | --- | --- |
| Dry Run | Agente processa mas não executa ações reais | Primeiro deploy sempre |
| Shadow Mode | Agente age em paralelo, humano ainda faz tudo | Validar decisões sem risco |
| Supervised | Agente age, humano aprova tudo | Fase inicial de produção |
| Semi-autônomo | Agente age, humano aprova só ações críticas | Após confiança estabelecida |
| Autônomo | Agente age livremente dentro dos guardrails | Após histórico confiável |

| 🎯 | Recomendação: sempre comece com Dry Run, depois Supervised. Só avance para modos mais autônomos após pelo menos uma semana de operação sem incidentes. |
| --- | --- |

# Checklist Pré-Deploy

## Código e Infraestrutura

- Todos os testes passando (especialmente guardrails)

- Credenciais e secrets em variáveis de ambiente, nunca no código

- Dependências fixadas em versões específicas (requirements.txt com versões)

- Logs configurados e funcionando

- Backup do estado atual antes de qualquer mudança

## Segurança Agêntica

- Kill switch testado e funcionando

- Limites de custo/rate configurados

- Notificações de anomalia configuradas

- Modo dry run testado e validado

- Permissões revisadas: agente tem acesso mínimo necessário

# Deploy Gradual: passo a passo

- Dry Run por 24-48h: agente processa tudo mas nenhuma ação real

- Revisão: as decisões do agente fazem sentido? Algum comportamento inesperado?

- Supervised por 1 semana: agente age, você aprova tudo

- Revisão: qual percentual das aprovações você mudaria?

- Semi-autônomo: ações simples são automáticas, críticas pedem aprovação

- Revisão após 2 semanas: o agente está dentro dos guardrails?

- Decisão: avançar para autônomo ou manter semi-autônomo

# Monitoramento Imediato Pós-Deploy

Nas primeiras horas após o deploy, monitore ativamente:

- Taxa de erros: o agente está falhando mais do que durante os testes?

- Comportamento de borda: alguma situação não prevista está ocorrendo?

- Custo de API: está dentro do orçamento projetado?

- Tempo de resposta: a latência está aceitável?

# Template de Prompt para IA

Preciso criar o script de deploy e configuração de produção para o seguinte sistema agêntico. Inclua: configuração de variáveis de ambiente, modo dry run, sistema de logging estruturado e script de verificação pós-deploy. O sistema roda em [AMBIENTE]. [COLE DETALHES DO SISTEMA]